Zápisnica

zo stretnutia členov RADY OZ BÁHONČATÁ

dňa 12.1.2017

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prítomní: Vladimíra Struhárová

 Martin Čechovič

Michaela Vandáková

 Matúš Vandák

1. **Otvorenie stretnutia**

Zástupkyňa pre MŠ, Mgr. Struhárová, privítala členov Rady OZ BÁHONČATÁ v MŠ

a v priestoroch novej šatne oboznámila prítomných s doterajším a plánovaným priebehom prác, ako aj s ich doterajším financovaním.

1. **Nová šatňa**

Na základe plánovanej rekonštrukcie sa uskutočnila prestavba novej šatne pre deti a miestnosti pre prevádzkových zamestnancov (v miestnosti susediacej so súčasnou šatňou pre 2. a 3. triedu).

Stavebné práce, uskutočnené pánom Molnárom v priebehu mesiaca december, financoval miestny obecný úrad.

Suma 1.400,- € zahŕňa: vybúranie pôvodnej drevenej podlahy, novú betónovú podlahu, osadenie sadrokartónovej priečky, maľovanie priečky základnou farbou, osadenie dverí do priečky + práca.

Členovia rady schválili financovanie dokončenia miestností z finančných prostriedkov OZ, a to: začistenie a vystierkovanie steny okolo okna, vymaľovanie oboch nových miestností základnou farbou a v novej šatni aj soklovou farbou v primeranej výške (cca 400,- € za farbu a prácu) + pokrytie podlahy linoleom (100,- € za prácu + úhrada linolea). Uvedené dokončovacie práce uskutoční p. Molnár. Výber linolea prebehne cez internet (koberce.sk), po dobrej skúsenosti s kvalitou, cenou a rýchlosťou dodania.

Pán Robert Kellner vyrobí šatňové poličky a lavičky za odhadovanú cenu cca 700,- €, čo možno financovať z prostriedkov získaných z 2% z dane z príjmov.

1. **Záver**

Zástupkyňa pre MŠ, Mgr. Struhárová poďakovala prítomným za účasť, návrhy a podnety.

V Báhoni, dňa 12.1.2017

Zapísala: M. Vandáková

Overil: M. Čechovič